Załącznik Nr 7

## UMOWA

Zawarta w dniu ……………..r. w Rzeszowie pomiędzy:

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie, ul. Bpa J. Pelczara 3, 35-310 Rzeszów, REGON: 180740289, NIP: 8133661561, zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr MAŁGORZATĘ ADAMSKĄ – JESIOŁKIEWICZ - Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rzeszowie

a

…………………………………………………………………………………………………

wpis do ewidencji działalności gospodarczej /KRS/ pod numerem …………………………

NIP: ………………, REGON: …………………

zwanym dalej "Wykonawcą", którego reprezentuje (ą)

- ……………………………………………………………

- ……………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ………….. r. zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Remont pomieszczeń ubikacji”.

- W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących prac:

- Roboty budowlane:

- skucie płytek ze ścian i posadzek

- wykonanie tynków

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki

- ułożenie płytek na ścianach i posadzkach (np. BAMBO BEIGE, BAMBO VERDE,

kolory - beże )

- malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnym

- wymiana stolarki drzwiowej do WC ( wypełnienie skrzydła płyta wiórowa, wzmocnienie 	ramiaka sklejką, trzy zawiasy, okleina z płyty HDF, z klamkami, szyldami i blokadą 	łazienkową ).

- Roboty elektryczne:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych

- demontaż gniazd wtykowych

- demontaż przewodów

- montaż przewodów

- montaż opraw oświetleniowych

- montaż gniazd wtykowych.

- Roboty wod.-kan.:

- wymiana instalacji wod.-kan. w remontowanych pomieszczeniach i biały montaż

zgodnie z przedmiarem

- wykonać podejścia dopływowe i odpływowe w pomieszczeniach	przeznaczonych na WC 	środkowe ( 3x spłuczka+ 3x umywalka) ujęte w przedmiarze.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji przetargowej – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- Przedmiar robót (Załącznik Nr 8 do SIWZ).

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 9 do SIWZ).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych (przez siebie zakupionych).

- Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t -.Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zm.).

- Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy                     o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obwiązującymi normami, przepisami, dokumentacją projektową, przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Termin wykonania

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem dni świątecznych):

Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy

- Zakończenie: 25.08.2014 r. (Cześć zamówienia - Łazienka mała do 31.07.2014 r.).

- W związku z faktem, że roboty będą wykonywane w obiekcie użytkowanym, terminy realizacji poszczególnych robót będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym.

§ 3

Przedstawiciele stron

- W celu sprawdzenia robót w zakresie objętym umową, Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru w osobie: ……………………

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ……………………

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy teren budowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego,

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Zapewnienia odpowiedniej organizacji prac nie zakłócających funkcjonowania Szkoły                        w związku z faktem, że roboty będą wykonywane w użytkowanym obiekcie oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami bhp i p. poż.

- Uzgadniania na roboczo z Zamawiającym kolejności wykonywanych robót.

- Prowadzenia robót powodujących utrudnienie w działalności Szkoły (np. hałas) w terminie            i czasie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Usuwania na bieżąco i wywozu materiałów z rozbiórki, zapewnieniem maksymalnej czystości i porządku w budynku i wokół niego.

- Bezzwłocznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót,

- Wydzielenia stref niebezpiecznych znajdujących się w strefie prowadzonych robót, zgodnie z przepisami bhp.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

- Również w okresie usuwania przez Wykonawcę wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, aż do protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad przez Zamawiającego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie objętym usuwaniem wad i usterek w tym za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Dostarczania niezbędnych deklaracji i certyfikatów na użyte materiały zainstalowane przy realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 6

Odbiory robót

- Strony postanawiają, że przedmiotem końcowego odbioru będzie cały przedmiot umowy.

- Zakończenie wszystkich prac kierownik robót Wykonawcy stwierdzi pisemnie. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

- Wykonawca obowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika.

- Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. Powstałe                  z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia odbioru, czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego).

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

	może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

	może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

	może skorzystać z uprawnień określonych w § 10 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca zachowując zasady określone w art. 6471 Kodeksu Cywilnego może podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwykonawcom, jeśli wskazał w ofercie taką część.

- Za działanie lub zaniechanie podwykonawców Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą. Brak sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w ciągu 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę ww. projektu oznacza jego akceptację.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.

§ 8

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie ustalone w formie wskazanej w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i odbioru robót.

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:

…………………….. netto (słownie: ……………………………………………………………..).

Wynagrodzenie (wraz z podatkiem VAT) brutto ………………………...……….

(słownie: ……………………………………………………………………………….).

z czego VAT wynosi: ………………………………..

- Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie koszty związane                                  z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m. in.:

- koszty związane z ubezpieczeniem robót na czas ich wykonywania,

- koszty związane z prowadzeniem robót,

- koszty urządzenia zaplecza budowy,

- koszty wywozu gruzu i innych materiałów odpadowych na wysypisko, bez względu na odległość, odpady niebezpieczne do utylizacji,

- koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy wymienionych w § 5 niniejszej umowy,

- koszty dokumentacji powykonawczej,

- koszty związane z niezbędnymi uzgodnieniami,

- koszty prób i pomiarów niezbędnych do odbioru zadania,

- pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 9

Sposób płatności

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą wystawioną po zakończeniu całości robót i ich odbiorze.

- Podstawę do wystawienia faktur stanowi protokół odbioru końcowego wykonanych robót.

- Faktura za wykonane roboty wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.

- Termin zapłaty faktury wynosi do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Faktury będą płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

- Warunkiem zapłaty faktury będzie załączenie dowodów ostatecznego rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcami (potwierdzone przez bank kopie dokonanego przelewu bankowego).

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

	za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia,

	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                       i rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, ale innych niż podano w § 13 ust. 1 pkt b niniejszej umowy.

- Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej ww. zwłoką.

- W razie, gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 10 dni, Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić usunięcie wad innej firmie na koszt Wykonawcy.

- Wynagrodzenie umowne stanowi wartość ryczałtowa przedmiotu umowy, o której mowa                   w § 8 ust. 3

§ 11

Gwarancja

Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 12

Ubezpieczenia

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy.

§ 13

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty                      z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni,

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach na podstawie art. 145 uPzp),

- została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, której odstąpiono od umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą stron, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy tytułu XVI i odpowiednie przepisy tytułu XV a także przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi do ww. ustaw.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowi Oferta wraz z załącznikami i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający: 									Wykonawca: